[image: image1.jpg]—
Liberté « Egalité * Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE




PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

	Direction Régionale

de l’Environnement
[image: image1.jpg]Nord-Pas-de-Calais
Bassin Artois-Picardie


	

	Service de l’eau, des milieux aquatiques et des risques naturels

Unité réglementation et gestion territoriale de l’eau
	Lille, le 

	Affaire suivie par : 

Sébastien Cosnier

Tél. : 03 59 57 83 36

Sebastien.cosnier@npdc.ecologie.gouv.fr 


	Fiche de mission de stage

Identification des cours d’eau  du Nord-Pas-de-Calais


La DIREN a recruté un stagiaire afin d’affiner la méthodologie d’identification des cours d’eau du Nord-Pas-de-Calais et d’élaborer un cahier des charges reprenant cette méthodologie pour l’appliquer à l’ensemble des cours d’eau du Nord-Pas-de-Calais

3 réunions des services de polices de l’eau, de la DIREN, des brigades départementales de l’ONEMA et de l’agence de l’eau Artois-Picardie ont eu lieu en 2007 afin de définir les données existantes et d’encadrer la méthodologie à appliquer pour identifier les cours d’eau.

Il a été décidé de régionaliser le travail afin de ne pas obtenir d’hétérogénéité entre les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

La mission du stagiaire sera ventilée sur une période de 3 mois (juin-juillet-août 2008) et se déroulera comme suit :

1er mois : 

prise en main et compilation des données régionales issues des différentes bases :

-la BD Carthage qui est la base de référence des cours d’eau au niveau national et dont sont tirées les cartes IGN au 1/50 000e. Cette base est codifiée au format Sandre et est actuellement mise à jour par l’agence de l’eau. Les MISE pourront travailler à partir de cette version mise à jour.

-la BD topo (BD hydro) mise à jour également en 2007 au 1/5000e
-la BD ortho qui est une base d’orthophotos mise en cohérence avec les deux référentiels cités précédemment.

-la carte géologique du BRGM

(Présentation d’une carte régionale issue de la compilation des données

(Travail de discrimination sur deux zone test : la Plaine de la Lys et le bassin de la Canche à l’aide du logiciel Hydrokit et des différents outils en notre possession

Une réunion de cadrage préalable sera organisée fin mai et une réunion d’étape aura lieu fin juin début juillet pour orienter le travail du stagiaire.

2ème mois : Finalisation des cartes des zones test et vérifications de terrains afin d’expérimenter et de valider la méthodologie

3ème mois : Rédaction du cahier des charges de l’étude d’identification des cours d’eau du Nord-Pas-de-Calais et préparation de l’appel d’offres

[image: image2.jpg]s
N
Ministére de I'Ecologie,
du Développement et

de lAménagement durables




Direction régionale de l'environnement Nord-Pas-de-Calais

107 bd de la Liberté – 59041 Lille cedex

tél : 03 59 57 83 83 – www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr

[image: image2.jpg]