MARCHE passé selon la procédure adaptée

# PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(art.28 du code

des marchés publics)

- Direction Régionale

- de l’Environnement

- Nord - Pas de Calais

Pouvoir adjudicateur : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

Ordonnateur de la dépense : le Préfet de la Région Nord-Pas de Calais, Préfet du Nord

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : le Directeur Régional de l’Environnement du Nord-Pas de Calais

Comptable assignataire de la dépense : le Trésorier Payeur Général du Nord

2008

Exercice              -                    Imputation budgétaire

2008 - 000 03

N° du marché

Code nomenclature   			          Intitulé

Assistance juridique sur des SAGE (Canche, Lys, delta de l’Aa, Scarpe aval)

Intitulé de l’opération

PREAMBULE

Le marché passé selon la procédure adaptée relatif à……………………………                                               s’exécute selon les conditions définies par le présent contrat.

Le présent contrat est composé de …… articles répartis sur …… pages, numérotées et paraphées.

Il est établi en un (1) original dont une copie est délivrée au titulaire du marché lors de sa notification conformément à son article 5. Seul l’original détenu par le ministère de l’écologie et du développement durable fait foi.

Toute documentation relative à l’emploi ou à l’utilisation des biens ou des services ou des prestations livrées par le titulaire ainsi que les conditions de garanties, les comptes-rendus, les rapports et les factures, doivent être obligatoirement rédigés en langue française. A défaut l’acheteur public se réserve le droit de refuser la livraison desdits services ou de réceptionner les prestations jusqu’à ce que le prestataire ait rempli cette obligation. En conséquence, la prestation sera considérée comme n’ayant pas été livrée à la date contractuelle et la personne publique pourra appliquer de plein droit des pénalités de retard prévues pour retard de livraison, qu’il sera de droit de compenser sur le montant facturé.

SOMMAIRE

#### Article 1- Parties contractantes.

##### Article 2- Objet du marché.

##### Article 3- Pièces constitutives du marché.

##### Article 4- Durée du marché.

##### Article 5- Notification du marché.

Article 6- Bons de commande

##### Article 7- Description et modalités de réalisation de la prestation

Article 8- Engagements du titulaire.

##### Article 9- Engagements de la personne publique.

###### Article 10- Responsabilité du titulaire.

Article 11- Pénalités de retard.

##### Article 12- Prix des prestations.

##### Article 13- Variation des prix.

Article 14- Modalités de paiement.

###### Article 15- Recours à la sous-traitance.

Article 16- Nantissement et cession de créances.

Article 17- Résiliation.

##### Article 18- Règlement des litiges.

#### Article 1- Parties contractantes.

Le titulaire :

N° SIRET

CODE APE

dont le siège social est sis

dûment représenté par

exerçant la fonction de

et

La personne publique : 	Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement

107 boulevard de la Liberté 59041 LILLE Cedex

Pour l’exécution du présent marché,

la personne publique est représentée:

Monsieur Jean-Michel Malé

Chef du service, eau, milieux aquatiques et risques naturels

Jean-Michel.MALE@nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr

tél : 03 59 57 83 74

fax : 03 59 57 83 00

Lors de l’exécution du marché, le titulaire peut contacter par tout moyen (messagerie électronique, téléphone, fax) le représentant de la personne publique.

##### Article 2- Objet du marché.

Le présent marché a pour objet une prestation d'assistance juridique sur les SAGE Delta de l'Aa, Canche, Lys et Scarpe aval en vue d'assurer leur sécurité juridique.

Un questionnement plus large sur le réglementation relative au SAGE sera intégré.

Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

##### Article 3- Pièces constitutives du marché.

le présent contrat

le C.C.T.P.

le bordereau des prix unitaires

la décomposition globale et forfaitaire des prix

la proposition financière du titulaire

le mémoire technique du titulaire

le planning de l’exécution des prestations

la fiche signalétique du chef de projet et de l’équipe

le CCAG- PI

- autres : à préciser

##### Article 4- Durée du marché.

- Le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter de sa notification par la personne responsable du marché.

##### Article 5- Notification du marché.

- La personne publique notifie le marché au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification emporte ordre de réaliser la prestation.

- La tranche conditionnelle fera également l’objet d’une notification.

##### Article 6- Bons de commande.

Sans objet

##### Article 7- Description et modalités de réalisation de la prestation.

- Le titulaire fournit les prestations décrites dans sa proposition conformément aux prescriptions du cahier des charges. La prestation s’effectue selon les règles de l’art de la profession.

- Le candidat s’engage par ailleurs à adapter le calendrier proposé en fonction des contingences d’organisation de la DIREN, cette adaptation étant discutée préalablement.

Calendrier des prestations

| Etape du marché | Calendrier |
| --- | --- |
| Début de la prestation | Signature du marché : date n |
| Tranche ferme |  |
| Analyse approfondie des quatre règlements |  |
| Réunion de lancement : principe juridique, méthode retenue, cadrage | Au plus tard : n+10j. |
| Remise d’un rapport intermédiaire | Au plus tard : n+1 mois |
| Réunion de restitution : diagnostic, propositions abouties de réécriture, de compléments, réponses aux questions, discussion | Au plus tard : n+1,5 mois |
| Analyse succincte des quatre PAGD |  |
| Remise d’un rapport intermédiaire | Au plus tard : n+2,5 mois |
| Réunion de restitution : diagnostic, réponses aux questions, choix d’un PAGD à expertiser | Au plus tard : n+3 mois |
| Tranche conditionnelle |  |
| Analyse approfondie d’un PAGD |  |
| Remise d’un rapport intermédiaire | Au plus tard : n+3,5 mois |
| Réunion de restitution : diagnostic, propositions abouties de modifications, réponses aux questions, discussion | Au plus tard : n+4 mois |
| Remise d’un rapport final regroupant l’ensemble de l’expertise | Au plus tard : n+4 mois |

Article 8- Engagements du titulaire.

- 8.1 Equipe

- L’équipe est définie par le titulaire lors de la production de sa proposition. Il désigne expressément le chef de projet. Toute modification de la composition de cette équipe est soumise à autorisation préalable et expresse de la personne publique.

- Le titulaire signale à la personne publique, dès qu’il en a connaissance, toute démission, licenciement ou délivrance d’un congé légal supérieur à 5 jours affectant la composition de l’équipe et la bonne exécution des prestations. Tout remplacement s’effectue à niveau égal de compétence, d’expérience et de formation et sans augmentation du montant des prestations.

- 8.2 Communication des difficultés

- Le titulaire signale à la personne publique, dans un délai de 24 heures, toute difficulté rencontrée ainsi que tout risque de blocage, de dysfonctionnement ou de retard prévisible dans la réalisation des prestations. Il en informe le représentant de la personne publique par courrier électronique, par fax ou par téléphone, sous réserve, dans ce dernier cas, d’adresser un fax de confirmation au numéro indiqué dans l’heure qui suit.

- 8.3 Discrétion et confidentialité

- Le titulaire s’engage à faire preuve de discrétion professionnelle et à respecter la confidentialité qui s’attache à la réalisation de la prestation.

- Il s'engage à maintenir le secret le plus absolu sur toutes les informations qui lui seront fournies et dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre des activités qui lui sont confiées.

Il demeure tenu par cet engagement au-delà de la remise de l’étude.

8.4 Propriété intellectuelle et exploitation des résultats

- La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations conformément aux dispositions de l’article A-20 du CCAG / PI tel qu’approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié.

##### Article 9- Engagements de la personne publique.

- La personne publique fournit toute information utile au titulaire du marché pour l’exécution de sa prestation.

###### Article 10- Responsabilité du titulaire.

- Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations.

- Toute inexécution de cette obligation par le titulaire, conduisant à une impossibilité pour la personne publique d’utiliser tout ou partie des résultats, déclenche la procédure de résiliation définie à l’article 17, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.

- Article 11- Pénalités de retard.

- Le non respect des délais d’exécution mentionnés au point 7.2 du présent document entraîne, sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard d’un montant de 1 % de la valeur                    HT par jour de retard.

##### Article 12- Prix des prestations.

- Le prix est établi comme suit :

| - Montant de la prestation HT | - Tranche ferme |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Tranche conditionnelle |  |
| - Taux et montant de la TVA | - Tranche ferme |  |
|  | - Tranche conditionnelle |  |
| - Montant de la prestation TTC | - Tranche ferme |  |
|  | - Tranche conditionnelle |  |

- Article 13- Variation des prix.

ٱ  Le marché est à prix ferme

###### Article 14-  Modalités de paiement.

- 14.1- Avance forfaitaire.

- Sans objet

- 14.2- Facturation.

- Le titulaire présente une facture pour l’ensemble de la prestation.

- A compter de la réception de la facture, le paiement s’effectue dans un délai de 45 jours (délai global de paiement) par mandat administratif sur le compte bancaire suivant (joindre un RIB ou un RIP) :

| - Compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |
| - code banque : |  |  |  |  |  |  |  | - code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Chaque facture est à faire parvenir en trois exemplaires (un original et deux copies) à l’adresse suivante :

- Monsieur le Directeur

- DIREN Nord-Pas-de-Calais

- SEMARN, unité RGTE

- A l’attention de Mr Malé

- 107 Bd de la Liberté

- 59041 Lille cedex

- La facture comporte impérativement et de manière lisible les éléments suivants :

- le nom, la raison sociale ainsi que l’adresse du titulaire ;

- le numéro du marché le cas échéant ;

- le détail des prestations référencées au bordereau des prix ;

- les montants HT et TTC ainsi que le taux et le montant de la TVA ;

- la période concernée ;

14.3- Intérêts moratoires.

Le dépassement du délai global de paiement mentionné ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire et ses sous-traitants, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai, au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Article 15- Recours à la sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché que sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitant(s) par la personne publique et de l’agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. La personne publique paie directement le(s) sous-traitant(s) lorsque la somme des prestations sous-traitées est supérieure à 600 € TTC.

Afin de s’assurer de cette acceptation et de permettre le paiement direct du(des) sous-traitant(s) ainsi agréé(s), le titulaire remet à la personne publique une déclaration précisant la nature de la prestation, l’identité sociale et bancaire du sous-traitant, les termes du contrat de sous-traitance ainsi que les attestations relatives à sa situation sociale et fiscale. Pour autant, il demeure le seul interlocuteur de la personne publique.

L’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité définie au point 8.4 s’applique dans les mêmes termes et avec les mêmes conséquences au(x) sous-traitant(s).

###### Article 16- Nantissement et cession de créances.

Le présent marché peut faire l’objet d’un nantissement ou d’une cession de créances selon les conditions prévues aux articles 106 à 110 et 117 du code des marchés publics. La personne publique délivre, à la demande du titulaire, une copie certifiée conforme du présent document en un exemplaire unique.

##### Article 17- Résiliation.

17.1- Résiliation aux torts du titulaire.

A la demande expresse et motivée de la personne publique, le marché peut être résilié de plein droit en cas d’inexécution, de défaillance ou de non respect prolongé ou répétitif d’une ou plusieurs prescriptions contenues dans le présent contrat (annexes comprises).

La résiliation s’effectue à l’issue d’un délai de préavis de 24 heures commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception.

La résiliation aux torts du titulaire ne donne lieu à aucune indemnité.

17.2- Résiliation pour motif d’intérêt général.

La personne publique peut résilier à tout moment le présent contrat pour motif d’intérêt général. Cette résiliation doit être dûment motivée. Le titulaire a droit à une indemnisation fixée à 4                                    % de la valeur de la partie résiliée du marché.

Le titulaire a droit au paiement des prestations réalisées mais non prescrites dès lors qu’il apporte la preuve qu’elles étaient indispensables à la réalisation des prestations effectivement réclamées et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une opposition expresse de la personne publique.

##### Article 18- Règlement des litiges.

18.1- Recours à la transaction.

Avant toute autre procédure, les parties recourent à la transaction telle que définie à l’article 2044 du code civil afin de prévenir toute contestation à naître ou de terminer toute contestation née de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du présent contrat. L’acceptation du résultat de la transaction implique renonciation à tout recours ultérieur sur la responsabilité des parties au contrat pour le même objet.

18.2- Règlement juridictionnel.

En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lille.

| Fait en un seul original |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A : |  | le : |  |  |  |
| Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : |  |  |  |  |  |
| Visa du contrôleur financier |  |  | Signature du représentant du pouvoir adjudicateur |  |  |

Identité / fonction / qualifications / formations / expériences

- Le taux de TVA n’est mentionné qu’à titre indicatif. En cas de variation, le prix forfaitaire subira une variation identique.