- MARCHE passé selon la procédure adaptée

# PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Direction régionale de

l’Industrie de la Recherche

et de l’Environnement Nord-Pas de Calais

Pouvoir adjudicateur : Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

Ordonnateur de la dépense : le Préfet de la Région Nord-Pas de Calais, Préfet du Nord

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement Nord Pas–de-Calais

Comptable assignataire de la dépense : le Trésorier Payeur Général du Nord

Evolution d’une application de cartographie dynamique (CARMEN 1.6)

Intitulé de l’opération

200800020

N° du marché

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Sommaire

1	Introduction	3

1.1	Le projet Carmen	3

1.2	L’application Carmen	3

1.3	Les acteurs du projet	3

1.4	Les bénéficiaires	4

1.5	L’historique	4

1.6	Enjeux	4

1.7	Eléments de contexte : évolutions futures	4

2	Objet du marché	5

3	Description de l’existant	6

3.1	Architecture logicielle de l’application	6

3.2	Fonctionnalités	6

3.3	Faiblesse de l’outil de consultation	7

3.4	Architecture matérielle	8

3.5	Qualité de service	10

4	Prestation à réaliser	10

4.1	Réalisation de l’application Carmen 1.6	10

4.1.1	Objectifs de l’outil cible	10

4.1.2	Fonctionnalités de l’outil cible	11

4.1.3	Spécificités de l’architecture cible	19

4.1.4	Développement de l’application	20

4.1.5	Reprise des données	20

4.2	Recettes	20

4.2.1	Recette unitaire	20

4.2.2	Recette de Vérification d’Aptitude fonctionnelle et technique (VA)	20

4.2.3	Recette de Vérification de Service Régulier (VSR)	21

4.2.4	Recette de montée en charge et de sécurité	21

4.3	Mise en production	21

4.4	Mise à disposition des codes	21

4.5	Exploitation et maintenance	21

4.6	Documentation et réversibilité	22

4.7	Formation	22

4.8	Etude des spécifications dans le cadre des évolutions futures	22

4.9	Gestion de projet	23

5	Contraintes	24

5.1	Contraintes générales	24

5.2	Contraintes liées au marché en cours	24

5.3	Environnement de développement	24

5.4	Environnement de production : Hébergement externalisé au BRGM	24

5.5	Qualité de service et délais exigés	25

# Introduction

## Le projet Carmen

La diffusion des données environnementales cartographiques est devenue un enjeu essentiel pour l’information, l’association et l’adhésion des citoyens et des élus aux différentes politiques environnementales.

Carmen est une des applications du Ministère en charge de l’environnement de répondre à ce besoin d’intérêt général d’accéder aisément en ligne aux données géographiques environnementales publiques, et à leur visualisation cartographique.

Ce projet d’emprise nationale, s’inscrit également dans le cadre de la directive européenne Inspire. Cette dernière demande entre les états de l’union et au sein de leurs différents échelons administratifs, de bâtir une infrastructure maillée de diffusion de l’information géographique publique. Cette infrastructure se base sur des dispositifs de catalogues, ainsi que sur des protocoles d’interopérabilité, permettant l’échange et la réutilisation des données entre différentes sources d’informations éclatées.

## L’application Carmen

Carmen est une application permettant de publier les données géographiques environnementales superposées aux fonds cartographiques tels que fonds topographiques, photographies aériennes.

L’application est composée de deux modules à interface Web :

- Un module de consultation pour afficher, naviguer dans les cartes et télécharger les fichiers SIG,

- Un module d’administration pour réaliser et administrer les cartes.

Par ailleurs, Géosource, outil libre de catalogage sous maîtrise d'ouvrage MEEDDAT, est accessible pour tous les utilisateurs de CARMEN afin de saisir leurs métadonnées (de données ou de cartes).

## Les acteurs du projet

Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT), sphère écologie, assure en liens avec ses services et les partenaires du SINP la maîtrise d’ouvrage.

Il est représenté pour ce faire par le service DEB/SDPVEM, et par le service DIREN Nord Pas-de-Calais (délégataire des crédits de financement mobilisés par le service DEB, dans le cadre du présent marché).

La maîtrise d’œuvre est entièrement sous-traitée et composée des quatre prestations suivantes :

- La réalisation des développements de l’application, la maintenance et la documentation sont actuellement assurés par la société Générale d’Infographie (GI).

- L’accompagnement à l’administration de l’application, l’assistance fonctionnelle, la formation, le conseil et la promotion de l’outil sont assurés par le Cemagref – Maison de la Télédétection à Montpellier.

- L’hébergement de l’application et des fonds de référence cartographiques est assuré par le BRGM à Orléans.

- L’élaboration de la charte sémiologique a été assurée par la société AEBK.

## Les bénéficiaires

Le Ministère souhaite organiser et développer cette diffusion de données environnementales pour ses services et ses partenaires notamment ceux ayant adhéré au Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).

Ainsi, tout bénéficiaire peut :

- présenter ses données avec l’outil de cartographie dynamique Carmen,

- accéder aux référentiels de l’IGN à un coût avantageux,

- héberger ses données sur une plateforme Web mutualisée,

- être accompagné à l’administration de Carmen.

## L’historique

Un premier marché public a permis de faire réaliser la première version de l’application Carmen en 2007 (application V1.1 développée par Générale d’Infographie). L’application était alors hébergée par un sous-traitant du titulaire du marché. Le projet ne bénéficiait pas à l’époque de prestation d’accompagnement.

En 2007, le Ministère a décidé de confier l’hébergement de Carmen au BRGM.

En 2007, le Ministère a décidé de confier l’accompagnement au Cemagref (service de la Maison de la Télédétection).

Un second marché public a permis de faire réaliser la version 1.5 de Carmen en 2007 (développée par Générale d’Infographie). Il s’agissait d’ajouter des fonctionnalités et de migrer l’environnement de production. Ce marché a pris fin et nous sommes actuellement en période de garantie.

## Enjeux

Dans le cadre de l’application des directives européennes portant sur la diffusion obligatoire des données environnementales, l’outil CARMEN V1.5 a été largement déployé sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d’outre mer.

Diffusée dans le cadre du SINP, l’application est aujourd’hui utilisée pour la diffusion des données via Internet par la quasi totalité des services régionaux DIREN, mais également par différents organismes  publics (Parcs nationaux, PNR, Agences de l’eau, EPTB, etc.), qui représentent aujourd’hui plus de deux tiers des services administrateurs.

Le nombre d’administrateurs a été multiplié par deux entre le mois de mai 2007 et le mois de juin 2008. La croissance des traitements réalisés via l’application est exponentielle.

Dix mille cartes sont actuellement consultées par jour.

L’objectif est de conforter l’utilisation actuelle, et d’accompagner le déploiement rapide de cette application.

L’enjeu est double :

-garantir la réutilisation du patrimoine de données géré actuellement par les différents organismes (reprise du patrimoine de données, respect des fonctions d’administration offertes actuellement par l’application qui satisfont les bénéficiaires etc.),

-assurer les conditions nécessaires à l’essaimage rapide de cette application dans les nombreux organismes partenaires (amélioration et garantie de la performance, développement des possibilités de personnalisation du module de consultation, amélioration globale de l’ergonomie des outils qui doivent être intuitifs etc.)

Par ailleurs, dans un soucis évident de rationalisation des démarches et de mutualisation des coûts de développement financés par l’Etat, il est demandé d’exploiter les éléments mis à disposition par le projet PRODIGE, et notamment le contenu de l’application cartographique destinée à visualiser les données géographiques (application développée initialement par Générale d’Infographie), selon des

modalités restreintes qui seront précisées par la personne publique.

## Eléments de contexte : évolutions futures

Afin de permettre aux organismes publics d’assurer leurs missions de diffusion, il est d’ores et déjà envisagé le développement futur d’une deuxième version de CARMEN (CARMEN V2). Cette évolution majeure correspondrait à un enrichissement des fonctions premières de l’outil.

Ces évolutions futures devront être prises en compte afin d’adapter notamment les choix technologiques à ces éléments de contexte.

Elles feront l’objet d’étude de spécifications de la part du titulaire afin d’éclairer les décisions pour les développements futurs.

# Objet du marché

L’application nationale CARMEN (Cartes du Ministère en charge de l’Environnement) est un outil « opensource » de publication  internet/intranet des données géographiques environnementales, basé sur les nouvelles technologies web de cartographie interactive.

L’application évolue régulièrement en fonction des nouveaux besoins fonctionnels et des nouvelles technologies disponibles pour améliorer ses performances. Le marché de réalisation des développements et de maintenance de Carmen 1.5 se termine. L’objet du présent marché est donc à la fois le développement de la version supérieure de l’outil Carmen (Carmen 1.6) et sa maintenance.

Le marché ne comprend pas la réalisation des autres prestations du projet Carmen (accompagnement, hébergement, charte sémiologique) mais doit s’y intégrer.

Prestations à réaliser  :

- Réalisation de Carmen 1.6

- Mise en production

- Exploitation et maintenance

- Documentation et réversibilité

- Etude des spécifications pour les évolutions futures (CARMEN V2)

# Description de l’existant

## Architecture logicielle de l’application

Carmen 1.5 est une application constituée de deux composantes :

Un outil de consultation permettant à tout internaute de consulter les données environnementales via une interface cartographique spécifique.

Un module d’administration réservé aux administrateurs permettant la création et la publication des cartes diffusées via l’interface de consultation. Ce composant est complété par l’accès à deux espaces de stockage : l’un sous forme de système de fichier avec accès FTP et l’autre sous forme de base de données (PostGIS).

Carmen 1.5 est aujourd’hui réalisée avec les composants logiciels suivants :

Serveur Web et d’application (front et back Office) :

- Serveur Web Apache 2.0

- PHP 5

- Mapserver Version 4.10.2

- Développement spécifique dénommé GIMS

Serveur de diffusion de référentiels :

- Serveur Web Apache 2.0

- Mapserver Version 4.10.2

Serveur de base de données : PostGres 8.1 et PostGIS 1.3.1

Langage de programmation utilisé : PHP

Cataloguage :

Le lien entre Géosource et CARMEN est 'lâche' puisque les deux applications sont séparées. L'administrateur crée dans CARMEN manuellement un lien URL vers la fiche de métadonnées de Géosource. Il n'est pas prévu d'évolutions particulières de cette mécanique dans le cadre de CARMEN 1.6. Un module ad hoc pourra être étudié dans le cadre des spécifications de CARMEN V2.

## Fonctionnalités

Principales fonctionnalités offertes en consultation d’une carte (*) :

- Zoom avant & arrière, panoramique, à une échelle donnée, sur un objet particulier de la carte

- Déplacement direct sur un département et une commune

- Choix des données à afficher

- Affichage des informations attributaires d’une zone cartographiée (ex : le nom d’une commune) : infobulle et fiche d’information

- Outils de calculs de distances et de surfaces

- Impression calibrée pour l’écran de l’internaute, impression pdf, exportation image (jpeg, tiff, …)

- Ajout de couches distantes interopérables (WMS)

- Téléchargement des données sources (SIG) de la carte consultée.

- Protection possible des cartes par mot de passe

(*) suivant réglages de la carte effectués par l’administrateur

Principales fonctionnalités offertes à l’administrateur pour réaliser ses cartes :

- Espace de travail et de stockage dédié pour transférer ses données via Ftp sur la plate forme mutualisée internet

- Insertion de couches de différents formats (MapInfo, ArcView, PostGIS, ecw, tiff, WMS, WFS, ...)

- Utilisation des fonds cartographiques de références (Scan 100, Scan 25, Bd Ortho, Corine Land Cover, …)

- Choix des systèmes de projections de travail

- Choix des informations attributaires à afficher, paramétrage de liens url pour afficher les données connexes aux objets géographiques comme des fiches pédagogiques, des photos)

- Gestion de la symbologie de représentation (forme, couleurs, plage d’affichage, analyse thématiques)

- Personnalisation de l’interface de consultation (affichage du bandeau , légende, …, couleur de l’application)

- Gestion de la diffusion des sources : téléchargement, publication pour une (ré)utilisation en interopérabilité (WMS/WFS), publication dans un catalogue commun, ….

## Faiblesse de l’outil de consultation

Les performances de l’outil de consultation ne donnent pas satisfaction. Le principal élément d’insatisfaction est le temps d’affichage des images de la carte.

Cette faiblesse s’explique par :

- Le goulot d’étranglement en raison du proxy de l’application Carmen : tous les appels des images du navigateur se réalisent vers l’application Carmen qui s’appuie sur un fichier mapfile spécifique. Ce dernier appelle soit des données géographiques, soit un autre serveur WMS (cas des référentiels). Il construit alors une image « finale » qui est retournée au navigateur. Ce mécanisme est donc très gourmand pour l’application Carmen. Les approches récentes  consistent à retourner les images une à une et laissent le navigateur réaliser la superposition de l’ensemble des images. Le schéma suivant illustre le problème.

- Le nombre important d’images que le navigateur doit gérer.

- La faiblesse de l’exploitation de caches : Carmen 1.5 possède un cache mais sa gestion et son fonctionnement ne permettent pas une réelle optimisation des performances.

- Une répartition de charge entre le navigateur et le serveur mal gérée par l’application.

## Architecture matérielle

Carmen repose sur les éléments logiciels suivants :

- Un serveur d’application web sous php4 lié par une librairie « phpmapscript.so » à un serveur mapserver local. Ce dernier propose une interface d’administration (création des cartes), et d’une interface publique de visualisation.

- Un serveur de base de données où sont stockées les données propre à chaque utilisateurs.  Il n’y a aucun lien fort entre le fonctionnement de la partie web et la base de données.

- Un serveur FTP, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à leurs espaces de travails dédiés.

- Un serveur cartographique de référentiel, permettant la diffusion des données cartographique communes (raster IGN : bdortho, scan25,100…)

- Un serveur « Géosource »  permettant de cataloguer les métadonnées propres aux cartes et aux couches créées ou intégrées sous l’application Carmen. La base de données est utilisée pour le bon fonctionnement de l’application.

L’ensemble de ces composants est installé au sein du BRGM dans une infrastructure mutualisée.

La mutualisation concerne les éléments suivants :

- l’infrastructure physique répartie dans deux salles séparées ;

- la connexion à Internet via plusieurs liens directs et de secours (200 mbits de bande passante) piloté par des contrôleurs de lignes;

- la sécurisation du réseau via un firewall (CheckPoint)

- l’utilisation d’un répartiteur de charges (F5) pour multiplier et sécuriser le nombre de serveurs pour un point d’accès (que ce soit base de données, site web ou serveur cartographique)

- l’utilisation exclusive de serveurs virtualisés dans l’environnement VMWare.

Concernant le contenu dédié de Carmen, les serveurs suivants sont disponibles :

En production

- Deux serveurs VM dupliqués : assumant les fonctions de serveur Web (Apache et PHP) et de serveur cartographique (MapServer). Se sont les serveurs frontaux de l’application Carmen qui sont disponibles via l’adresse IP virtuel carto.ecologie.gouv.fr ;

- Deux serveurs VM dupliqués: assumant les fonctions de serveur cartographique (MapServer) dédié à la diffusion des référentiels et accessible uniquement via les serveurs Carmen.

- Un serveur BD : assumant les fonctions de serveur FTP et de serveur de base de données (Postgres)

- Un serveur Métadonnées : assumant les fonctions de serveur Web (Apache et tomcat) dédié à l’application géosource. (hors prestation)

Les serveurs web sont ouverts sur internet dans les deux directions (entrant et sortant sur le port 80).

Le serveur FTP est ouvert uniquement en entrant sur le port 21.

Les serveurs de diffusions des référentiels ne sont pas ouvert sur internet, les appels sont émis depuis les frontaux via un proxy interne à l ‘application.

En recette :

- Un serveur web : assumant les fonctions de serveur Web (Apache et PHP) et de serveur cartographique (MapServer).;

- Un serveur Référentiel : assumant les fonctions de serveur cartographique (MapServer) dédié à la diffusion des référentiels.

- Un serveur  BD : assumant les fonctions de serveur FTP et de serveur de base de données (Postgres)

Le serveur web, tout comme dans l’environnement de production, est ouvert dans les deux sens sur internet. Le serveur FTP est ouvert uniquement sur le port 21 dans le sens entrant.

Les caractéristiques des serveurs et le montage général de l’infrastructure sont décrites dans le schéma ci-après :

Une documentation d’installation complète est disponible et sera fournie au lancement de la prestation.

## Qualité de service

La qualité de services en terme technique des deux composantes est la suivante :

| Composant | Module d’administration | Module de consultation |
| --- | --- | --- |
| Performances | Moyenne : <20 secondes pour afficher une carte | La meilleure possible : métrique : < 5 secondes pour afficher une carte |
| Disponibilité | 90 % | 99 % avec une redondance de l’ensemble des composantes de distribution. |
| Nombre d’utilisateurs | < 30 utilisateurs / jour 5 utilisateurs simultanés | Plusieurs milliers / jour 100 utilisateurs simultanés |
| Protocole d’accès | HTTP avec sécurisation applicative FTP | HTTP exclusivement |

# Prestation à réaliser

## Réalisation de l’application Carmen 1.6

### Objectifs de l’outil cible

L’objectif de la prestation est d’aboutir à un outil stable et robuste. L’outil cible doit présenter des performances supérieures à celles actuelles notamment en ce qui concerne les temps de réponse de l’application.

Les interfaces utilisateur et administrateur doivent atteindre le maximum de cohérence et d’ergonomie. Certaines des fonctionnalités existantes doivent être simplifiées et améliorées.

L’objectif est également d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à l’application.

Le développement de l’application doit s’intégrer dans un souci de sécurité, d’interopérabilité, de pérennité et d’évolutivité.

### Fonctionnalités de l’outil cible

L’outil cible doit reprendre les fonctionnalités existantes. La prestation comprend l’amélioration de fonctionnalités existantes et l’ajout de nouvelles  fonctionnalités.

Celles-ci sont décrites dans le tableau ci-après :

Fonctionnalités de l’outil cible

- Fonctionnalités de base (intégrées dans la prestation minimale) :

| N° |  | Type d'évolution | Description de l'évolution | Observations |  | Modules concernés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reprendre et compléter la fonction symbologie de Carmen Administration, notamment : |  |  | Carto administration / Symbologie |  |  |
|  | 1.1 | Nouvelle fonction | Compléter la palette de symbole de CARMEN 1.5 et pouvoir ajouter ou supprimer une palette de symboles. |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Amélioration fonctionnelle/Ergonomie | Paramétrer simultanément épaisseur de contour et choix de trame pour les couches surfaciques. Ajouter un bouton de validation choix de couleur. |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Nouvelle fonction | Permettre de définir la transparence sur tout type de couche |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Nouvelle fonction | Revoir la fonction pour le traitement des données statistiques (Ex : proposer d’autres méthodes de classifications et d’analyse) (Ex : diagramme etc.)pour les analyses thématiques | S'inspirer du module Prodige |  |  |  |
| 2 |  | Ergonomie | Reprendre la fenêtre suppression des métadonnées afin de la simplifier (ajouter un bouton ou une case à cocher « supprimer ») |  |  | Carto administration/Gestion des couches (Définition) |  |
| 3 |  | Ergonomie | Homogénéiser l'affichage des systèmes de projection dans l'ensemble de l'outil et des modules (libellé + code EPSG) et ajouter cette information à proximité de l’affichage des coordonnées. |  |  | Carto Consultation Carto Administration |  |
| 4 |  | Nouvelle fonction | Sélectionner un modèle de mise en page et un modèle de bandeaux pour une carte donnée. (sans limitation par service). | Fonction utile pour V2.4 de PRODIGE |  | Carto administration / Paramétrage IHM |  |
| 5 |  | Amélioration fonctionnelle | Permettre la saisie d'un titre et commentaire non seulement pour les fonctions d'impression, mais également pour la fonction d'export. |  |  | Carto Consultation / Export |  |
| 6 |  | Amélioration fonctionnelle | Assurer l’homogénéité entre l’image cartographique affichée et l’image disponible en impression, ou en export. (Ex : visibilité des couches, emprise de la carte, échelle etc.) |  |  | Carto Consultation / Export |  |
| 7 |  | Amélioration fonctionnelle | Pour les imports dans la base PostGIS, corriger les champs tronqués. | S'inspirer du module Prodige (cf. PRODIGE 2.3.3) |  | Carto Administration |  |
| 8 |  | Ergonomie | Améliorer l’interface de la mise à jour d’une table PostGIS | S'inspirer du module Prodige (cf. PRODIGE 2.3.3) |  | Carto Administration |  |
| 9 |  | Ergonomie | Modifier la fenêtre d’ajout d’une table PostGIS dans la carte. |  |  | Carto Administration / Ajout de couches |  |
| 10 |  | Amélioration fonctionnelle | Améliorer le téléchargement des données afin de permettre de choisir le format (compatible OGR) et projections | S'inspirer du module Prodige |  | Carto Administration Carto Consultation |  |
| 11 |  | Amélioration fonctionnelle | Mettre en cohérence / à jour la légende dans les différentes utilisations [légende dans la consultation, légende dans le PDF, légende dans l'image d'export, légende dans l'administration] |  |  | Carto administration |  |
|  |  |  |  |  |  | Carto Consultation |  |
| 12 |  | Amélioration fonctionnelle et ergonomie | Reprendre la fenêtre « organiser légende » et stabiliser son fonctionnement. |  |  | Carto administration/Organisation de la légende |  |
| 13 |  | Ergonomie | Modifier la fenêtre « gestion des champs » en s'inspirant de celle mise en œuvre sur PRODIGE, notamment : |  |  |  | Carto administration/Gestion des champs |
|  | 13.1 |  | - Améliorer la fonction suppression des attributs de la « fiche » (utiliser une case à cocher) |  |  |  |  |
|  | 13.2 |  | - Améliorer la gestion de l’ordre des attributs de la « fiche » (notamment le « type » associé à un attribut est actuellement perdu en modifiant l’ordre d’affichage) |  |  |  |  |
|  | 13.3 |  | - Revoir la méthode de sélection des champs affichés dans les fiches, résumés et des infos-bulles | Reprendre l'approche fonctionnelle de Prodige |  |  |  |
| 14 |  | Nouvelle fonction | Ajouter une fonctionnalité de saisie de mots-clés décrivant une carte. Ces mots-clés concernent un domaine et/ou un territoire défini dans un fichier de configuration disponible par adhérent. |  |  | Carto Administration/Paramètres généraux |  |
| 15 |  | Nouvelle fonction | Ajouter une fonction de requêtage des cartes par mots clefs dans le catalogue des cartes |  |  | Catalogue des cartes |  |
| 16 |  | Amélioration fonctionnelle | Améliorer la tolérance du pointeur souris pour le « i », notamment pour les objets ponctuels. |  |  | Carto Consultation/ Carte |  |
| 17 |  | Amélioration fonctionnelle | Améliorer l’interrogation « i » avec plusieurs couches WMS (ajoutées dans l’interface de consultation) : permettre de choisir la couche interrogée, en modifiant par exemple l’ordre des couches WMS. Permettre l’interrogation « i » lors d’une sélection « rectangle » sur des couches WMS et des couches WFS. |  |  | Carto Consultation / Interopérabilité |  |
| 18 |  | Ergonomie | Simplifier et/ou rendre plus visible l’outil de recentrage (pour centrer sur le point sélectionné) - NB : processus via « i », puis via une petite loupe |  |  | Carto consultation / Boutons |  |
| 19 |  | Amélioration fonctionnelle | Afficher le nombre d'objets sélectionnés après une sélection d'objets |  |  | Carto Consultation / Interrogation |  |
| 20 |  | Amélioration fonctionnelle | Personnaliser le requêteur « Localisation » (département , commune) du module de consultation : la localisation peut s’effectuer à partir d’autres contours géographiques. Le paramétrage est assuré par l’administrateur de la carte. | S'inspirer du module PRODIGE actuel |  | Carto Administration & Consultation / Sélecteur administratif |  |
| 21 |  | Nouvelle fonction | Afficher la légende des WMS dans le bloc "légende" (Utilisation de l'opération WMS – GetGraphicLegend) |  |  | Carto Consultation / Légende |  |
| 22 |  | Nouvelle fonction | Permettre la suppression d’un WMS ajouté, par l’internaute dans la carte |  |  | Carto Consultation / Légende |  |
| 23 |  | Nouvelle fonction | Gérer le niveau de transparence de la couche dans la légende (cohérence entre la carte et la légende) |  |  | Carto Consultation / Légende |  |
| 24 |  | Amélioration fonctionnelle | Contraindre le zoom automatique sur sélection d'un objet à l'échelle maximale de la couche |  |  | Carto Consultation / Carte |  |
| 25 |  | Ergonomie | Prévoir la visualisation de l'état « Enfoncer » pour l'ensemble des boutons disponibles |  |  | Carto Administration / Boutons |  |
|  |  |  |  |  |  | Carto Consultation / Boutons |  |
| 26 |  | Nouvelle fonction | Créer un outil « zoom précédent » |  |  | Carto consultation / Boutons |  |
| 27 |  | Ergonomie | Afficher un message d’erreur en cas de perte de session |  |  | Carto Consultation / Carte |  |
| 28 |  | Amélioration fonctionnelle | Crypter le mot de passe des cartes |  |  | Carto Administration / Système |  |
| 29 |  | Nouvelle fonction | Ajout d'une fonction d'automatisation de création de comptes pour l'administration système de Carmen |  |  | Système |  |
| 30 |  | Amélioration fonctionnelle | Simplifier URL d’appel des cartes (Suppression du "…site%20de%20consultation…") en http//[adresse du site]/public/[ID_SERVICE]/[NOM_CARTES] |  |  | Carto Administration |  |
|  |  |  |  |  |  | Carto Consultation |  |

2. Fonctionnalités optionnelles (obligatoirement chiffrées une par une)

| N° |  |  | Type d'évolution | Description de l'évolution | Observations | Modules concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ergonomie |  | Simplifier la fenêtre « Ajout de couches » et réorganiser les éléments de la fenêtre (supprimer le choix point/ligne/surface, ainsi que la sélection du format de fichier., proposer la liste (vecteur, raster, table POSTGIS, WMS, WFS)) |  | Carto Administration / Ajout de couches |
| 2 |  | Amélioration fonctionnelle |  | Dans le module Gestion des couches, Créer une fenêtre « gestion de la couche », qui regroupera : le nom de la couche et chemin [information inexistante en clair dans la v1.5], alias de la couche, [la case « est téléchargeable »] définir le chemin de la fiche de métadonnées |  | Carto Administration / Gestion des couches |
| 3 |  | Amélioration fonctionnelle |  | Personnaliser le requêteur « Localisation » du module de consultation : |  | Carto Administration & Consultation / |
|  | 3.1 | Nouvelle fonction |  | - Gestion par carte (et non plus pour l’ensemble d’un compte). Le paramétrage se fait par l’administrateur de la carte. |  | Carto Administration & Consultation / Sélecteur administratif |
|  | 3.2 | Amélioration fonctionnelle |  | - L’alias des couches servant au requêteur deviennent libres. |  | Carto Administration & Consultation / Sélecteur administratif |
| 4 |  | Amélioration fonctionnelle |  | Dans la fenêtre "Définition de l'étendue de la carte", permettre de déterminer l'étendue à partir de tout type de couche |  | Carto administration/Paramètres Généraux |
| 5 |  | Nouvelle fonction |  | Paramétrage de l’outil de consultation : Choix des icônes de bouton par adhérent |  | Carto administration / Systeme |
| 6 |  | Nouvelle fonction |  | Créer un bouton enregistrement de contexte pour un "rappel" ultérieur par un internaute : contient l'étendue de la carte, la référence à la carte, les couches affichées, les éventuelles annotations | S'inspirer du module WMC de PRODIGE. | Carto consultation / Cartes |
| 7 |  | Nouvelle fonction |  | Reprendre l'outil de requête de PRODIGE dans CARMEN en l'étendant à tout type de couches. | Reprendre le module de PRODIGE. | Carto consultation / Cartes |
| 8 |  | Nouvelle fonction |  | Reprendre l'outil d'annotation et l'outil de tracé de Prodige. La sauvegarde éventuelle s’effectue dans le fichier de contexte. | Reprendre le module de PRODIGE. | Carto consultation / Cartes |
| 9 |  | Nouvelle fonction |  | Ajouter un bouton Interrogation Lien URL sur la carte. A la différence du bouton "i", le bouton "Hyperlien" permet lors d'un clic d'afficher directement la page contenue dans le lien hypertexte. Le choix du champ 'hypertext" s'effectuera en administration dans le module de gestion des champs |  | Carto consultation / Cartes Carto Administration / Gestion des couches |
| 10 |  | Nouvelle fonction |  | Permettre à l'internaute de choisir l'ordre d'affichage des couches (y compris WMS ajouté dans l’interface de consultation) |  | Carto Consultation /Carte |
| 11 |  | Nouvelle fonction |  | Gestion des transparences des images par couche / groupement de couches |  | Carto Consultation /Carte |
| 12 |  | Nouvelle fonction |  | Proposer à l’utilisateur les projections essentielles pour lire les coordonnées à la volée dans la carte | cf. Géoportail | Carto Consultation/ Carte |
| 13 |  | Ergonomique |  | Permettre de cocher / décocher toutes les couches présentes dans la légende |  | Carto Consultation / Légende |
| 14 |  | Nouvelle fonction |  | Pouvoir naviguer dans la fenêtre de localisation cartographique (overview) |  | Carto consultation / Overview |
| 15 |  | Nouvelle fonction |  | Ajouter la sélection possible d'une couche WMS disponible dans le catalogue WMS/WFS de CARMEN depuis une carte en consultation - de même depuis l’interface « Ajout de couche » en administration |  | Carto consultation / Interopérabilité Carto administration / Ajout de couches |
| 16 |  | Nouvelle fonction |  | Permettre la création de nouveaux modèles de mise en page, le paramétrage d’une mise en page (Ex : lier l’application CARMEN V1.6 et un outil de mise en page open source permettant le choix de la position de la carte / de l’échelle, / de la légende, la saisie d’un titre, d’un commentaire, l’insertion d’une image). |  | Carto consultation |
| 17 |  | Nouvelle fonction |  | Importer la symbologie d’une couche vectorielle réalisée depuis MapInfo, ArcView ou une autre couche Carmen |  | Carto administration / symbologie |
| 18 |  | Nouvelle fonction |  | Gérer le temps de la session (ou au mieux dans le fichier de contexte), des zones préférentielles définies par l’internaute, permettant à celui-ci de revenir en un clic sur une zone géographique enregistrée | Cf. Notion de Bookmark | Carto consultation |
| 19 |  | Nouvelle fonction |  | Proposer un mécanisme d’enregistrement / de récupération de la carte lors de la fermeture du navigateur. | (NB : Lors de la manipulation d'une carte, un fichier temporaire .map est créé : il est donc possible de le récupérer lors d'un nouveau chargement). | Carto administration |
| 20 |  | Nouvelle fonction |  | Proposer la visualisation des couches disponibles sur le site ftp (avant téléchargement.). |  | Carto administration |

### Spécificités de l’architecture cible

Les principales spécificités de l’architecture cible sont :

- La séparation complète des deux modules administration et consultation.

- La réécriture de la gestion du cache des couches de données avec l’utilisation préconisée des standards WMS-C ou WMTS.

- L’abandon du système actuel de consultation au profit d’un système plus adapté.

- L’évolution fonctionnelle du module d’administration.

- L’affichage en administration doit être identique à celui de la consultation.

- La réécriture et la séparation du module de gestion des administrateurs.

Le candidat propose dans son mémoire technique la description détaillée d’une architecture logicielle cible et ses spécificités techniques. Il présente les composant logiciels retenus ainsi que leur mode d’implémentation (modulaire ou non). Les préconisations suivantes sont proposées dans ce présent cahier des charges mais le prestataire peut apporter des modifications justifiées.

Afin de garantir le meilleur couple fonctionnel et performances, une architecture de type SOA est préconisé pour la partie consultation, comme l’illustre le schéma ci-après :

L’élément important est le découplage des services métier (légende, mise en forme général, téléchargement, impression, interrogation,…) et de la fourniture directe des données via Mapserver. L’intérêt est de pouvoir optimiser séparément les performances du serveur web métier et du serveur web fournisseur de données. A noter la présence d’un proxy spécifique gérant les accès à Mapserver. L’objet de ce proxy est multiple :

- Gestion des règles métier de distribution des données, notamment le regroupement / fusion de couches,

- Optimisation des échanges avec le client, par exemple pour utiliser des formats comme geojson ou json pour l’interrogation,

- éventuellement à terme gestion de l’authentification pour l’accès réservé aux couches de données (rapprochement avec Prodige).

Concernant les langages de développement, il est conseillé d’utiliser PHP5 pour le serveur web métier. La partie « fournisseur de données » pourra utiliser la technologie la plus appropriée parmi les langages suivants : python, php/mapscript, C.

### Développement de l’application

Le titulaire développe l’application cible. Cette prestation comprend tous les travaux d’analyse, d’écriture, de tests et de recette.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal et de partage des développements, le prestataire devra mettre régulièrement à disposition ces codes dans un espace de versioning de codes (CVS ou SVN).  Les modalités seront précisées en début de prestation.

### Reprise des données

Le titulaire intègre la totalité des données existantes (cartes, bases de données, couches …) à l’application cible. Cette prestation comprend tous les travaux d’analyse, d’écriture, de tests et de recette.

## Recettes

Quatre recettes sont prévues dans le cadre du marché :

- les recettes unitaires

- la recette de vérification d’aptitude de l’application

- la recette de montée en charge et sécurité

- la recette de vérification de service régulier.

### Recette unitaire

Le titulaire est en charge de la réalisation des recettes unitaires durant les développements et les phases de corrections. Le titulaire veille plus particulièrement à jouer à nouveau les tests unitaires lors des corrections afin d’éviter les erreurs de régression.

Le titulaire indiquera la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette première recette (outils, méthodes, …).

### Recette de Vérification d’Aptitude fonctionnelle et technique (VA)

Une première recette est réalisée par la maîtrise d’ouvrage et les assistants à maîtrise d’ouvrage. Pour cela, un plan de tests est élaboré par ce dernier afin de couvrir l’ensemble du champ fonctionnel et technique de l’application. Cette recette porte :

- sur les évolutions fonctionnelles décrites dans le chapitre 4.1.2

- sur l’architecture technique décrite dans le chapitre 4.1.3

Le titulaire prépare cette prestation en élaborant un cahier d’installation qu’il remet à l’hébergeur et au Ministère. Une installation de l’environnement de recette VA sera réalisée sur une infrastructure de tests configurée chez l’hébergement. Cette installation est physiquement réalisée par le titulaire avec la présence d’un interlocuteur en charge de l’infrastructure technique. Cette installation permet de contrôler la qualité du document d’installation et de valider la configuration technique.  De plus, une partie des données de la version 1.5 est migrée au cours de cette opération.

Les corrections suivantes sont livrées par le titulaire via une procédure définie avec l’hébergeur. A noter que l’environnement de recette pourra, si besoin très spécifique, être accessible par le titulaire.

L’installation VA fait l’objet d’un PV d’installation validé par l’hébergeur et la maîtrise d’ouvrage.

L’environnement de recette est ensuite exploité pour les tests fonctionnels.  Le titulaire propose un environnement web pour la gestion de la configuration des anomalies (mantis, bugzilla,trac,…) et les modalités d’échanges avec la maîtrise d’ouvrage.

La validation de VA fait l’objet d’un PV de fin de recette de VA. La Vérification d’aptitude durera au moins un mois.

### Recette de Vérification de Service Régulier (VSR)

Cette seconde recette consiste à ouvrir un accès de l’environnement de recette à une communauté déterminée d’utilisateurs, notamment les administrateurs actuels de Carmen.

La validation de VSR fait l’objet d’un PV de fin de recette de VSR. La Vérification d’aptitude durera au moins deux mois.

### Recette de montée en charge et de sécurité

Un test de montée en charge est réalisé uniquement sur l’environnement de consultation suite à la VA. Un scénario de montée en charge est élaboré par le titulaire et est mis en œuvre par l’hébergeur. Les résultats de la montée en charge sont ensuite analysées avec le titulaire et les éventuelles actions correctives / évolutives sont mises en œuvre par le titulaire.

De même, un contrôle de sécurité est réalisé par l’hébergement sur l’ensemble de l’application. Le rapport de sécurité est fourni au titulaire et au maître d’ouvrage. Les éventuelles actions correctives / évolutives sont mises en œuvre par le titulaire.

## Mise en production

Suite à la validation de la recette VSR, l’environnement de recette est mis en production selon la configuration définie avec l’hébergeur.

En collaboration avec l’hébergeur, le titulaire réalise la bascule de l’application de l’environnement de recette à l’environnement de production et la migration de toutes ses données sur les serveurs de production.

## Mise à disposition des codes

Le titulaire prépare et dépose l’ensemble des codes suivant des modalités à préciser lors d’une réunion préalable, en début de prestation. Ce dépôt sera réalisé au moins à chaque jalon du développement (recette, production, fin de garantie).

## Exploitation et maintenance

-Généralités :

La prestation d’exploitation court à partir de la première livraison, et ce pendant toute la durée du marché, avec une prestation de maintenance optionnelle, demandée pour la deuxième année.

Le titulaire remettra un cahier d’exploitation décrivant les tâches préventives et correctives à réaliser. Le titulaire est responsable de l’exploitation de l’application, il doit intervenir en cas d’incident. L’hébergeur est quant à lui responsable de l’environnement matériel et logiciel de l’hébergement.

-Prestation optionnelle de maintenance (deuxième année du marché) :

La maintenance de l’application comprend la correction des anomalies ainsi que la réalisation des évolutions mineures de l’application. Les développements correspondant à la maintenance doivent être réalisés par le titulaire sur son environnement de développement. Ces travaux comprennent la réalisation des tests et recette avant toute livraison en environnement de production.

Le titulaire gère et archive les différentes versions de l’application, il est capable de restituer une version précédente en cas d’incident lors d’une implémentation.

## Documentation et réversibilité

La totalité des travaux réalisés par le titulaire doivent être documentés.

Le titulaire livre la synthèse des documents de préparation à la réalisation de la prestation (travaux d’analyse et de conception, description détaillée de l’architecture logicielle, spécifications techniques détaillées,… ).

Le code de l’application doit être documenté dans les règles de l’art et pourra faire l’objet d’une revue de codes par la maîtrise d’ouvrage ou l’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Le titulaire livre une documentation d’installation et de paramétrage de l’application.

Le titulaire tient à jour un cahier de maintenance.

Tous ces documents doivent être actualisés à chaque évolution de l’application. Le titulaire gère les versions et les archives de la documentation.

A la fin du marché, le titulaire est capable d’assurer la réversibilité du produit. Il doit pouvoir fournir toute documentation à jour, ainsi que les données de l’application à son éventuel successeur.

## Formation

Le titulaire assurera l’information en continue de l’ensemble de l’équipe projet et notamment des représentants : de la personne publique (MEEDDAT), de l’organisme chargé de l’hébergement (BRGM) et de l’accompagnement (Maison de la télédétection).

Il assurera ses missions de conseils tout au long du projet.

Il n’est pas demandé d’organiser une véritable formation mais, si nécessaire, d’assurer une information de l’équipe projet, par exemple dans le cadre d’une réunion à l’occasion de la livraison des principaux éléments techniques.

## Etude des spécifications dans le cadre des évolutions futures

Il est demandé au titulaire de procéder à l’étude des spécifications techniques de différentes évolutions envisagées notamment dans le cadre du développement probable d’une deuxième version de CARMEN.

Parmi les évolutions envisagées on distingue entre autres :

-la coordination avec d’autres outils de diffusion existants (Ex : bases de données communales administrées par les DIREN),

-la coordination avec un module de catalogage,

-l’évolution vers une solution totalement modulaire, adaptable selon les services bénéficiaires (adaptation possible en fonction de leurs besoins, de leur équipement actuel, de leurs contraintes techniques etc.),

-le développement d’une version « standalone »,

-la systématisation de l’interopérabilité entre portails existants,

-la simplification de la procédure de publication des cartes en WMS/WFS,

-la gestion de la symbologie multi-échelle, évolutive en fonction de l’échelle de visualisation,

…

Les différentes pistes d’évolution à analyser seront précisées dans le cadre d’une réunion préalable, en début de prestation.

L’étude devra permettre de disposer des éléments de cadrage techniques nécessaires notamment à la rédaction des cahiers des charges.

## Gestion de projet

Le titulaire travaille en collaboration fine avec tous les partenaires du projet, et notamment avec les organismes chargés de l’accompagnement, de l’hébergement ou des tests de recette.

Il met en place une organisation permettant de réaliser la prestation dans les meilleures conditions et avec une réactivité optimale. Il nomme un chef de projet qui coordonne les actions de ses équipes de travail. Ce chef de projet est le partenaire privilégié du Ministère.

Le candidat décrit dans son mémoire technique son organisation interne et ses procédures. Il fournit le calendrier prévisionnel détaillé de la réalisation du projet.

Le titulaire a un devoir de conseil envers le Ministère pendant toute la durée du marché.

# Contraintes

## Contraintes générales

Le titulaire veillera à garantir la reprise complète des fichiers (.map) qui constituent le patrimoine de chaque organisme via une procédure simple et rapide, afin d’assurer un changement de version sans impact majeur pour les services concernés.

Il veillera à garantir la bonne articulation avec les autres prestations (hébergement, assistance et formation, et application de la charte sémiologique).

Il veillera à restituer dans l’application CARMEN V1.6 l’ensemble des fonctions existantes dans l’application V1.5.

Il veillera également à optimiser l’interopérabilité (échanges WMS et WFS), principe clef du fonctionnement de l’application CARMEN.

## Contraintes liées au marché en cours

Préalablement à la phase de développement de CARMEN V1.6, le titulaire pourra être amené à intégrer un patch correctif de CARMEN V1.5 prévu dans le cadre du précédent marché.

## Environnement de développement

Le titulaire dispose de ses propres serveurs de développement.

L’architecture logicielle de l’environnement doit être identique à celle de l’environnement de production hébergé au BRGM.

## Environnement de production : Hébergement externalisé au BRGM

Dans la version Carmen 1.6, les composants suivants sont proposés :

Serveur de cache :

- Serveur Web Apache 2.0

- Squid

Serveur Web du module de consultation ‘services’:

- Serveur Web Apache 2.0 avec mode rewrite + mode proxy

- PHP 5

- Outil cartographique OpenSource (pour un déploiement ouvert)

Serveur Web du module de consultation ‘diffuseur de données’:

- Serveur Web Apache 2.0 avec mode rewrite + mode proxy

- PHP 5 si besoin

- TileCache en python pour la gestion du cache

- Mapserver 5.XX (dernière version utilisant la restitution AAG) avec GDAL / OGR

Serveur Web du module d’administration :

- Serveur Web Apache 2.0

- PHP 5

- Mapserver 5.XX (dernière version utilisant la restitution AAG)

- Développement spécifique GIMS

Serveur de diffusion de référentiels :

- Serveur Web Apache 2.0

- Mapserver 5.X

- TileCache en python pour la gestion du cache Serveur de base de données : PostGIS 8.X

## Qualité de service et délais exigés

| Composant | Module d’administration | Module de consultation |
| --- | --- | --- |
| Performances | Moyenne : <20 secondes pour afficher une carte | La meilleure possible : métrique : < 5 secondes pour afficher une carte |
| Disponibilité | 90 % | 99 % avec une redondance de l’ensemble des composantes de distribution. |
| Nombre d’utilisateurs | < 30 utilisateurs / jour 5 utilisateurs simultanés | Plusieurs milliers / jour 100 utilisateurs simultanés |

|  | Panne majeure | Panne mineure |
| --- | --- | --- |
| Délais d’intervention | 1 heure | 3 heures |
| Délais de résolution | 5 heures | 72 heures |

MEEDDAT : Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

DEB/SDPVEM : Direction de l’Eau et de la Biodiversité / Sous-direction de protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux