MARCHE passé selon la procédure adaptée

# PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(art.28 du code

des marchés publics)

- Direction Régionale

- de l’Environnement

- Nord - Pas de Calais

Pouvoir adjudicateur : Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

Ordonnateur de la dépense : le Préfet de la Région Nord-Pas de Calais, Préfet du Nord

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : le Directeur Régional de l’Environnement du Nord-Pas de Calais

Comptable assignataire de la dépense : le Trésorier Payeur Général du Nord

BOP 181 – action 7

2008 / 2010

Exercice              -                    Imputation budgétaire

200800020

N° du marché

Code nomenclature   			          Intitulé

Evolution d’une application de cartographie dynamique (CARMEN 1.6)

Intitulé de l’opération

Contrat

PREAMBULE

Le marché passé selon la procédure adaptée relatif à… l’Evolution d’une application de cartographie dynamique (CARMEN 1.5)… s’exécute selon les conditions définies par le présent contrat.

Le présent contrat est composé de 18 articles répartis sur 12 pages, numérotées et paraphées.

Il est établi en un (1) original dont une copie est délivrée au titulaire du marché lors de sa notification conformément à son article 5. Seul l’original détenu par le ministère de l’écologie et du développement durable fait foi.

Toute documentation relative à l’emploi ou à l’utilisation des biens ou des services ou des prestations livrées par le titulaire ainsi que les conditions de garanties, les comptes-rendus, les rapports et les factures, doivent être obligatoirement rédigés en langue française. A défaut l’acheteur public se réserve le droit de refuser la livraison desdits services ou de réceptionner les prestations jusqu’à ce que le prestataire ait rempli cette obligation. En conséquence, la prestation sera considérée comme n’ayant pas été livrée à la date contractuelle et la personne publique pourra appliquer de plein droit des pénalités de retard prévues pour retard de livraison, qu’il sera de droit de compenser sur le montant facturé.

SOMMAIRE

#### Article 1- Parties contractantes.

##### Article 2- Objet du marché.

##### Article 3- Pièces constitutives du marché.

##### Article 4- Durée du marché.

##### Article 5- Notification du marché.

Article 6- Bons de commande

##### Article 7- Description et modalités de réalisation de la prestation

Article 8- Engagements du titulaire.

##### Article 9- Engagements de la personne publique.

###### Article 10- Responsabilité du titulaire.

Article 11- Pénalités de retard.

##### Article 12- Prix des prestations.

##### Article 13- Variation des prix.

Article 14- Modalités de paiement.

###### Article 15- Recours à la sous-traitance.

Article 16- Nantissement et cession de créances.

Article 17- Résiliation.

##### Article 18- Règlement des litiges.

#### Article 1- Parties contractantes.

Le titulaire :

N° SIRET

CODE APE

dont le siège social est sis

dûment représenté par

exerçant la fonction de

et

La personne publique : 	Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement

107 boulevard de la Liberté 59041 LILLE Cedex

Pour l’exécution du présent marché,

la personne publique est représentée par :

Madame Elodie Gondran, référent fonctionnel du projet national CARMEN

DIREN  Nord-Pas de Calais,107 Boulevard de la Liberté, 59041 Lille Cedex

elodie.gondran@developpement-durable.gouv.f

Lors de l’exécution du marché, le titulaire peut contacter par messagerie électronique le représentant de la personne publique.

##### Article 2- Objet du marché.

Le marché a pour objet Evolution d’une application de cartographie dynamique

(CARMEN 1.6)…...

Le marché est		ٱ simple		(avec options obligatoirement chiffrées)

##### Article 3- Pièces constitutives du marché.

le présent contrat

le cahier des charges

le bordereau des prix unitaires

la décomposition globale et forfaitaire des prix

la proposition financière du titulaire

le mémoire technique du titulaire

le planning de l’exécution des prestations

la fiche signalétique du chef de projet et de l’équipe

le CCAG- PI

- autres : à préciser

##### Article 4- Durée du marché.

- Le marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa notification par la personne responsable du marché qui comprend :

- Une première phase  (étude préalable, spécifications, développement, recettes unitaires - à réaliser par le titulaire) de 6 mois maximum,

- Une deuxième phase de recettes (recette de vérification d’aptitude de l’application – 1 mois, recette de montée en charge et sécurité – 2 mois, recette de vérification de service régulier),

- La  mise en production,

- et une phase de maintenance, optionnelle, de 12 mois.

##### Article 5- Notification du marché.

- La personne publique notifie le marché au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification emporte ordre de réaliser la prestation.

##### Article 6- Bons de commande : Sans objet

Chaque demande de prestation donne lieu à l’émission d’un bon de commande qui comprend au minimum les mentions suivantes :

- nom de la personne publique ;

- objet et numéro du marché ;

- délai d’exécution de la prestation ;

- prix, quantité et montant unitaire HT/TTC

##### Article 7- Description et modalités de réalisation de la prestation.

Le titulaire fournit les prestations décrites dans sa proposition conformément aux prescriptions du cahier des charges. La prestation s’effectue selon les règles de l’art de la profession.

La prestation fera l’objet d’une réunion préalable de mise au point du marché lors de laquelle le choix définitif des options sera arrêté et au cours de laquelle le montant global de la prestation sera fixé en conséquence.

- 7.1 Réunions

- En tant que de besoin, la personne publique organise des réunions de travail dans ses locaux. Le titulaire y est représenté, au minimum, par le chef de projet accompagné(e) de toute personne dont la présence est manifestement nécessaire.

- Ces réunions ont pour but de constater l'état d'avancement des travaux selon le calendrier établi et le cas échéant de prévenir ou de régler les difficultés.

7.2 Calendrier des prestations

Etapes principales :

| Etapes du marché | Calendrier |
| --- | --- |
| Attribution du marché | P0 |
| Fin de développement | P0 + 6 mois (maximum) |
| Fin recette par représentants MEEDDAT* | P0 + 9 mois (maximum) |
| Début de période de maintenance | P0 + 12 mois |
| Fin de période de maintenance | P0 + 24 mois |

MEEDDAT* : Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire

- Offre du candidat :

- Phasage à détailler par le candidat en annexe

Article 8- Engagements du titulaire.

- 8.1 Equipe

- L’équipe est définie par le titulaire lors de la production de sa proposition. Il désigne expressément le chef de projet. Toute modification de la composition de cette équipe est soumise à autorisation préalable et expresse de la personne publique.

- Le titulaire signale à la personne publique, dès qu’il en a connaissance, toute démission, licenciement ou délivrance d’un congé légal supérieur à 5 jours affectant la composition de l’équipe et la bonne exécution des prestations. Tout remplacement s’effectue à niveau égal de compétence, d’expérience et de formation et sans augmentation du montant des prestations.

- 8.2 Communication des difficultés

- Le titulaire signale à la personne publique, dans un délai de     24      heures, toute difficulté rencontrée ainsi que tout risque de blocage, de dysfonctionnement ou de retard prévisible dans la réalisation des prestations. Il en informe le représentant de la personne publique par courrier électronique, par fax ou par téléphone, sous réserve, dans ce dernier cas, d’adresser un fax de confirmation au numéro indiqué dans l’heure qui suit.

- 8.3 Discrétion et confidentialité

- Le titulaire s’engage à faire preuve de discrétion professionnelle et à respecter la confidentialité qui s’attache à la réalisation de la prestation.

- Il s'engage à maintenir le secret le plus absolu sur toutes les informations qui lui seront fournies et dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre des activités qui lui sont confiées.

Il demeure tenu par cet engagement au-delà de la remise de l’étude.

8.4 Propriété intellectuelle et exploitation des résultats

- La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations conformément aux dispositions de l’article A-20 du CCAG / PI (Cf. Option A :utilisation libre des résultats) tel qu’approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié.

- Afin de respecter les orientations nationales, le titulaire devra garantir notamment la libre réutilisation des codes sources afin de rationaliser les coûts de développement des applications supportés par le secteur public.

- Les codes sources de l’application CARMEN seront notammentmis à disposition de l’atelier logiciel ADDULACT afin : de permettre l’essaimage de la solution technique dans des organismes publics partenaires (Ex : membres du SINP, Cf. http://www.naturefrance.fr/), de permettre leur consultation, voir leur intégration, dans d’autres applications financées par le secteur public (Ex : projets PRODIGE).

##### Article 9- Engagements de la personne publique.

- La personne publique fournit toute information utile au titulaire du marché pour l’exécution de sa prestation.

- La personne publique mettra également à disposition du titulaire :

- -les codes sources de l’application CARMEN V1.5,

- -la documentation d’installation maintenue actuellement par l’hébergeur,

- -les codes sources de l’application PRODIGE.

###### Article 10- Responsabilité du titulaire.

- Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations.

- Toute inexécution de cette obligation par le titulaire, conduisant à une impossibilité pour la personne publique d’utiliser tout ou partie des résultats, déclenche la procédure de résiliation définie à l’article 17, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.

- Article 11- Pénalités de retard.

- Le non respect des délais d’exécution mentionnés au point 7.2 du présent document entraîne, sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard d’un montant équivalent à 1% de la valeur hors taxes du marché , par jour de retard.

##### Article 12- Prix des prestations.

- Le prix est établi comme suit :

Pour remettre sa proposition financière, le titulaire se basera au minimum sur la décomposition de prix

suivante. Il détaillera la partie « Développement de l’outil » en réservant une ligne par fonctionnalité. Il précisera

pour chaque ligne le nombre de jours de développement estimés et la fonction des personnes requises et des

coûts unitaires.

| Désignation | Jours | Ressources | Montant en € H.T | Montant en € T.T.C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude préalable de l’existant |  |  |  |  |
| Développement de l’outil (Détail…) |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |
| Montant total de la prestation sans option |  |  |  |  |
| Option 1* |  |  |  |  |
| Option 2 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |
| Option « maintenance » (sur 1 an) |  |  |  |  |
| Montant total de la prestation avec options (avec n options obligatoirement chiffrées) |  |  |  |  |

- *Pour le détail des options, se référer au CCTP, chapitre 4. Prestations en options

- Montant de la prestation HT :

- Taux et montant de la TVA :

- Montant de la prestation TTC :

- Article 13- Variation des prix.

Le marché est à prix ferme pour les prestations de développement

et à prix révisable pour la partie optionnelle relative à la maintenance.

le cas échéant, le prix est révisable annuellement soit à la date anniversaire de la notification suivant les modalités fixées ci-après :

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule suivante :

P= Po [0,125 + 0,875{(…---------) + (……….----------) + (………..----------)}]

Dans laquelle :

- Po est le prix établi au mois « zéro » (Mo) soit le mois de signature du contrat

- Au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant aux paramètres ci-dessous :

ٱ pour le mois Mo

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mêmes indices afférents

ٱ au mois de révision

Indices retenus (nom ou coordonnées de l’indice et organe de publication) :

Arrondis : Lors de la mise en œuvre de la formule de révision de prix, les calculs intermédiaire et finaux seront effectués avec au maximum quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante : si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4, la quatrième décimale est inchangée. Si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9, la quatrième décimale est augmentée d’une unité.

###### Article 14-  Modalités de paiement.

- 14.1- Avance forfaitaire.

- Sans objet : intégrée de fait dans le premier versement

- (Cf . ci dessous)

- 14.2- Facturation.

- Pour la partie développement :

Le règlement (hors prestation de maintenance) sera effectué suivant le phasage suivant :

- 30% au lancement, sur proposition d’un programme de travail,

- 20% à la présentation d’une version beta au bout de six mois maximum,

- 50% suite à la réception et à la validation finale de l’outil.

- La redevance pour la prestation de maintenance annuelle fera l’objet d’un paiement forfaitaire annuel.

- A compter de la réception de la facture, le paiement s’effectue dans un délai de 45 jours (délai global de paiement) par mandat administratif sur le compte bancaire suivant (joindre un RIB ou un RIP) :

| - Compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - à : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - au nom de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - clé RIB : |  |  |  |  |  |  |  |
| - code banque : |  |  |  |  |  |  |  | - code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chaque facture est à faire parvenir en trois exemplaires (un original et deux copies) à l’adresse suivante : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, 107 boulevard de la Liberté 59041 LILLE Cedex

- La facture comporte impérativement et de manière lisible les éléments suivants :

- le nom, la raison sociale ainsi que l’adresse du titulaire ;

- le numéro du marché le cas échéant ;

- le détail des prestations référencées au bordereau des prix ;

- les montants HT et TTC ainsi que le taux et le montant de la TVA ;

- la période concernée ;

14.3- Intérêts moratoires.

Le dépassement du délai global de paiement mentionné ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire et ses sous-traitants, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai, au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Article 15- Recours à la sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché que sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitant(s) par la personne publique et de l’agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. La personne publique paie directement le(s) sous-traitant(s) lorsque la somme des prestations sous-traitées est supérieure à 600 € TTC.

Afin de s’assurer de cette acceptation et de permettre le paiement direct du(des) sous-traitant(s) ainsi agréé(s), le titulaire remet à la personne publique une déclaration précisant la nature de la prestation, l’identité sociale et bancaire du sous-traitant, les termes du contrat de sous-traitance ainsi que les attestations relatives à sa situation sociale et fiscale. Pour autant, il demeure le seul interlocuteur de la personne publique.

L’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité définie au point 8.4 s’applique dans les mêmes termes et avec les mêmes conséquences au(x) sous-traitant(s).

###### Article 16- Nantissement et cession de créances.

Le présent marché peut faire l’objet d’un nantissement ou d’une cession de créances selon les conditions prévues aux articles 106 à 110 et 117 du code des marchés publics. La personne publique délivre, à la demande du titulaire, une copie certifiée conforme du présent document en un exemplaire unique.

##### Article 17- Résiliation.

17.1- Résiliation aux torts du titulaire.

A la demande expresse et motivée de la personne publique, le marché peut être résilié de plein droit en cas d’inexécution, de défaillance ou de non respect prolongé ou répétitif d’une ou plusieurs prescriptions contenues dans le présent contrat (annexes comprises).

La résiliation s’effectue à l’issue d’un délai de préavis de   24     heures commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception.

La résiliation aux torts du titulaire ne donne lieu à aucune indemnité.

17.2- Résiliation pour motif d’intérêt général.

La personne publique peut résilier à tout moment le présent contrat pour motif d’intérêt général. Cette résiliation doit être dûment motivée. Le titulaire a droit à une indemnisation fixée à

4  % HT de la valeur de la partie résiliée du marché (Cf. CCAG-PI.)

Le titulaire a droit au paiement des prestations réalisées mais non prescrites dès lors qu’il apporte la preuve qu’elles étaient indispensables à la réalisation des prestations effectivement réclamées et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une opposition expresse de la personne publique.

##### Article 18- Règlement des litiges.

18.1- Recours à la transaction.

Avant toute autre procédure, les parties recourent à la transaction telle que définie à l’article 2044 du code civil afin de prévenir toute contestation à naître ou de terminer toute contestation née de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du présent contrat. L’acceptation du résultat de la transaction implique renonciation à tout recours ultérieur sur la responsabilité des parties au contrat pour le même objet.

18.3- Règlement juridictionnel.

En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le tribunal administratif de :     Lille.

| Fait en un seul original |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A : |  | le : |  |  |  |
| Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : |  |  |  |  |  |
| Visa du contrôleur financier |  |  | Signature du représentant du pouvoir adjudicateur |  |  |

Identité / fonction / qualifications / formations / expériences

Prodige (Plate-forme Régionale pour Organiser et Diffuser l’Information Géographique de l’Etat) est une plate-forme d’échange, de normalisation et de mutualisation de données géographiques régionales et/ou départementales provenant des différents services de l’Etat.

- Le taux de TVA n’est mentionné qu’à titre indicatif. En cas de variation, le prix forfaitaire subira une variation identique.